НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2015         №         377-па

Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218, на 2016 год

В соответствии   статьи 9 областного закона Ленинградской области  от 29.11.2013 № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта   общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской  области от 30.05.2014 № 218 "Об утверждении Порядка  разработки и утверждения краткосрочных  планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы " администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218, на 2016 год (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Никольского городского поселения и опубликовать в газете "Никольское время".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации                                                                    А.Ю.Смирнов

Вихрова С.Е.

56-832

Приложение

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области

от 20.10.2015  №  377-па

| Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Никольское городское поселение Ленинградской области |  |
| --- | --- |
|  |  |  | I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Никольское городское поселение |  |
| 1 | Г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 2 | 4 678,90 | 4 494,90 | 2 376,60 | 330 | 525 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 586,00 | 112,33 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 2 | Г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 2 | 4 828,44 | 3 806,34 | 1 885,80 | 321 | 525 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 586,00 | 108,85 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 3 | Г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3 | 1983 |  | Кирпич | 9 | 2 | 6 919,00 | 5 657,78 | 2 507,56 | 412 | 456 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 023,00 | 65,91 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 4 | Г. Никольское, ул. Школьная, д. 9 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3777,08 | 3473,68 | 3056,84 | 178 | 1 795 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 106,00 | 475,26 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 20 203,42 | 17 432,70 | 9 826,80 | 1 241 | 3 302 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 301,00 | 163,45 | х | х | х |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 302 301,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 301,0 | х | х | х | х |