**НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

03.10.2016 № 277/2- па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2016 года № 42-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2016 года № 42-па «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области [www.Nikolskoecity.ru](http://www.Nikolskoecity.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Смирнова А.Ю.

Глава администрации С.А.Шикалов

В.Ф.Левичева

56832

Приложение

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 03.10.2016 № 277/2-па

**Муниципальная Программа**

«Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

Никольское

2017 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Муниципальная программа « Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградская области» (далее – Программа) | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышению комфортности граждан, озеленению территории города.  Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории, по организации сбора, вывоза бытовых отходов». | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | * Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; * Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; * Обустройство детских площадок; * Уличное освещение * Улучшение экологической обстановки для обеспечения условий жизнедеятельности населения; * Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях; * Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно- изыскательные работы) и развитие объектов благоустройства территории по организации сбора, вывоза бытовых отходов. * Озеленение территории городского поселения. | | | | | |
| Исполнитель муниципальной  программы | Отдел по жилищно- коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуры администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной  программы | Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2014- 2018г.г. | | | | | |
| Перечень подпрограмм |  | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Средства местного бюджета Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | Первый год реализации  **2014г** | Второй год реализации  **2015г.** | Третий год реализации  **2016 г.** | Четвертый год реализации **2017 г.** | Пятый год реализации **2018г.** |
| Средства бюджета поселения | **197 337, 77** | **34 788,00** | **37 303, 67** | **41 259,3** | **42 663,40** | **41 323,40** |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | *- определение перспективы улучшения благоустройства поселения;*  *-создание условий для отдыха жителей поселения;*  *-улучшение состояния территории поселения;*  *- улучшение экологической обстановки;*  *-создание зеленых зон для отдыха;* | | | | | |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной Программы**

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы разработана в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения № 229-па от 22.10.2013года "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» ( с изменениями)

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления Никольского городского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города. В области текущего содержания территории города можно выделить следующие проблемы:

**Уличное освещение.**

Недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения.

**Озеленение.**

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Никольского городского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов 20 века), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 80).  
В условиях интенсивного роста застройки территорий поселения,  увеличения количества автомобильных дорог и т.п. площадь зеленых насаждений значительно сокращается.  В области озеленения территории города можно выделить следующие основные проблемы:  
Недостаточный уровень озеленения территории города.

Основные причины:- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с  порывами электропроводов, газопроводов;  
- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых  зон.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

**Несанкционированные свалки.**

**Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной из главных проблем обращения с отходами.**

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Важна четкая согласованность действий местной администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Раздел 2. Основные цели  и задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

-создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

-улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения;

- Осуществление мероприятий по содержанию (в том числе проектно- изыскательные работы) и развитие объектов благоустройства территории по организации сбора, вывоза бытовых отходов.

Раздел 3. Нормативное обеспечение Программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 года № 35 «О внесении изменений и дополнений в правила внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», нормативными правовыми актами в области благоустройства.

Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются правовыми актами местной администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Раздел 4.Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы:

Контроль за исполнением программы осуществляет местная администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на финансовый отдел местной администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы.

Реализация долгосрочной целевой Программы Никольского городского поселения осуществляется на основе:

-муниципальных контрактов (договоров-подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 27.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг , для государственных и муниципальных нужд»

- соблюдение условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

Раздел 5.Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями);

Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Повышение уровня коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области посредством осуществления повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения.

**Информация о ресурсном обеспечении**

**муниципальной программы**

За период с 2014 по 2018 год по программе « Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» планируется освоить  **197 337 тыс.рублей**.

**в 2014 году – 34 788, 00** **тыс. рублей;**

**в 2015 году - 37 303,67 тыс. рублей;**

**в 2016 году- 41 259,30 тыс. рублей;**

**в 2017 году - 42 663,40 тыс. рублей;**

**в 2018 году - 41 323,40 тыс. рублей.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансирование мероприятий муниципальной программы " Благоустройство территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Основные мероприятия | | | Мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текушем финансовом 2013 году | **Всего (тыс.руб)** | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | Планируеые результаты выполнения мероприятий | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2014 год** | | **2015 год** | **2016 год** | | **2017год** | **2018 год** |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  | **Осуществление мероприятий по содержанию ( в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории по организации сбора, вывоза бытовых отходов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 1 | Уличное освещение территории Никольского городского поселения | | | **Итого** |  |  | **7 028,86** | **25278,82** | **9 888,82** | | **10 506,46** | **9 150,00** | | **9 500,0** | **10 160,** |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | 1.1.Освещение | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 5 228,86 | **15678,82** | 4 978,82 | | 5 511,00 | 6 050,00 | | 6 600,00 | 7 260,0 | отдел по ЖКХ | | Повышение качества муниципальных услуг в сфере ЖКХ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | 1.2.Разработка технической документации. |  | 2014-2018 | 0 | **0** | 800 | | 100 | 0 | | 0 | 0 |  | |  | |
|  |
|  |
|  |  |  |  | 1.3. Схемы присоединения электрической мощности | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 0 | **0** | 1 510,00 | | 1 510,00 | 0 | | 0 | 0 |  | |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  | 1.4. Выполнение работ на технологическое присоединение уличного освещения и изготовление эксплуатационной документации электроустановок на объекты администрации НГП ТР ЛО | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 0 | 0 | 0 | | 500 | 0 | | 0 | 0 |  | |  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  | |  | |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |  |  | 1.5.Техническое обслуживание наружных сетей | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 1 800,00 | **9600** | 2 600,00 | | 2 800,00 | 3 100,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 |  | |  | |
|  |
|  |
|  |  |  |  | 1.6.Приобретение, установка и перепрограммирование приборов учета электрической энергии | Средства бюджета НГП | 2015-2018 | 0 | 0 | 0 | | 85,4 | 0 | |  |  |  | |  | |
| 0 | 0 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 2 | Санитарное содержание городской территории Никольского городского поселения | | | **Итого** |  |  | **8 500,00** | **57 038,56** | **14 493,07** | | **17 751,91** | **22 800,00** | | **22 252,00** | **22 252,0** |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | 2.1 Ручная уборка | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 3 500,00 | **21728** | 5 894,00 | | 6 500,00 | 11 500,00 | | 11 252,0 | 11 252,0 | отдел по ЖКХ | | Создание санитарных условий для населения | |
|  |  |  |  | 2.2. Содержание детских площадок, установка ограждений | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 1 000,00 | **8015,07** | 2 165,07 | | 1 751,91 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 |  | |
|  |  |  |  | 2.3.Ликвидация несанкционирован-  ных свалок | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 1 500,00 | **13600** | 3 600,00 | | 6000 | 6 000,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 |  | |
|  |  |  |  | 2.4.Содержание, ремонт и обслуживание контейнерных площадок | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 2 500,00 | **13695,49** | 2 834,00 | | 3 400,00 | 2950,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 |  | |
|  |  |  |  | 2.5. Утилизация отходов 1-4 класса опасности | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 0 | **0** | 0 | | 100 | 150 | | 200,00 | 200,00 |  | |  | |
|  |  |  | Приобретение контейнеров |  |  |  |  |  | |  | 300,00 | | 300,00 | 300,00 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 3 | Озеленение |  |  | **Итого** |  |  | **2 200,00** | **24 286,32** | **5 120,32** | | **5 500,00** | **4 500,00** | | **4 500,00** | **4 500,0** |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | 3.1Скашивание и уборка травы | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 1 200,00 | **10121,02** | 2 455,02 | | 3 300,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | отдел по ЖКХ | | Создание санитарных условий для населения | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | 3.2. Приобретение , цветов и деревьев и уход за растениями | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 1 000,00 | **14165,3** | 2 665,30 | | 2 200,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 4 | Обслуживание ливневой канализации | | | **Итого** |  |  | **2 500,00** | **5 935,00** | **1 235,00** | | **1 500,00** | **2 800,00** | | **2 508,3** | **2 508,3** |  | |  | |
|  |  |  |  | 4.1.Промывка трубопроводов дренажной системы | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 1 800,00 | **0** | 0 | | 0 | 1 500,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | отдел по ЖКХ | | Создание санитарных условий для населения в сфере ЖКХ | |
|  |  |  |  | 4. Обслуживание ливневой канализации | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 500 | **5700** | 1 200,00 | | 1 400,00 | 1 300,00 | | 1 408,3 | 1 408,3 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | 4.3.Приобретение крышек, люков для колодцев | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 200 | **235** | 35 | | 100 | 0 | | 0 | 0 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 5. | Приобретение детского оборудования и малых архитектурных форм | | | **Итого** |  |  | **1 050,00** | **2 306,40** | **390,8** | | **250** | **0** | | **2 100,00** | **600,00** |  | |  | |
|  |  |  | 6.1 Приобретение скамеек и урн. | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 180 | **2223,6** | 308 | | 250 | 0 | | 0 | 0 | отдел по ЖКХ | | Создание санитарных условий для населения | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | 6.2 Благоустройство детских площадок. | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 800 | **1590** | 0 | | 0 | 0 | | 1 500,00  Советск. пр. д. 237 |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | 6.3. Приобретение вазонов и полусфер | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 70 | **82,8** | 82,8 | | 0 | 0 | | 600,00 | 600,00 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 6. |  | | | **Итого** |  |  | **500** | **4 500,00** | **1 000,00** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |  | |  | |
|  |  |  | 7.1. Подготовка к проведению праздничных мероприятий | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 500 | **4500** | 1 000,00 | | 0 | **0** | | 0 | 0 | отдел по ЖКХ | | Создание условий для оказания муниципальных услуг | |
| Паспорт на отходы | |  |  |  |  |  |  |  | |  | **50,00** | | 0 | 0 |  | |  | |
| Внесение изменений ген. схемы | |  |  |  |  |  |  |  | |  | **70,00** | | 0 | 0 |  | |  | |
|  | |
| 7. | Опиловка зеленых насаждений | | | **Итого** |  |  | **1 500,00** | **9 450,00** | **2 660,00** | | **1 600,00** | **800,00** | | **1 300,00** | **800,0** |  | |  | |
|  |  |  | 8.1 Опиловка корчевка деревьев | Средства бюджета НГП | 2014-2018 | 1 500,00 | **8410** | 2 410,00 | | 1200,00 | 500,00 | | 1 000,00 | 500,00 | отдел по ЖКХ | | Создание санитарных условий для населения | |
|  | |  | 8.2. Формирование живой изгороди |  |  | 0 | **1040** | 250 | | 400,00 | **300,00** | | 300,00 | 300,00 |  | |  | |
| **Разно**е | | | **ИТОГО** |  |  | 0 |  |  | |  | **1097,10** | | **503,1** | **503,1** |  | |
| 8.3.Отлов животных | Средства бюджета НГП | 2014-2018 |  |  |  | | **0,00** | 100,00 | | 0 | 0 |  | |
| надзор |  |  |  |  |  | |  | 694,00 | | 200,00 | 200,00 |  | |
| борьба с борщевиком |  |  |  |  |  | |  | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| Ответственный За электрохозяйство |  |  |  |  |  | | **195,3** | 195,30 | | 195,30 | 195,30 |  | |
| Обучение 3900 х2 |  |  |  |  |  | |  |  | | 7,800 | 7,800 |
|  | | | | | | | | | |  | | | **41 259,3** | **42 663,4** | **41323,4** |  | | | |