**НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20.12.2019 № 622-па

Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 19.12.2019 № 618-па «О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 11.11.2015 №424-па «Об утверждении муниципальной программы Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А.Ю.Смирнова

Глава администрации Е.В. Миклашевич

А.Ю. Смирнов

52-309

Приложение

к постановлению администрации

Никольского городского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 20.12.2019 № 622-па

***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА***

«Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

г.Никольское

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»(далее – Программа) |
| Основание для разработки  | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральныйзакон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 г. N 45 О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2020 ГОДЫ" |
| Основной исполнитель и участники Программы | Основной исполнитель:- администрация муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области; |
| Участники муниципальной программы | -администрация муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;-Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, Организации, осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории» 2. «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области». Основное мероприятие «Мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений». |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями являются:-Провести ремонт асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов не менее (с нарастающим итогом):2018г.-24000м22019г.-27000м22020г.-36510м22021г.-36510м22022г.-36510 м2-Провести ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дорог общего пользования местного значения не менее (с нарастающим итогом):2018г.- 4 200 п.м.2019г.-4 500 п.м.2020г.-20 000 п.м.2021г.-20000 п.м.2022г.-20000 п.м.-механизированная уборка поселенческих дорог и улиц2018г.- 217480м22019г.-217480м22020г.-217480м22021г.-21748 м22022г.-21748 м2- паспортизация автодорог общего пользования местного значения не менее (с нарастающим итогом): 2018г.- 29 км, 2019г.-29км,2020г.-29км,2021-29 км, 2022-29 км. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы-всего, в том числе по годам (тыс.руб.) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2018г.тыс.руб. | 2019г. тыс.руб | 2020г.Тыс.руб | 2021г.Тыс.руб. | 2022г.Тыс.руб. | **Итого** |
| Местный бюджет | **10354,509** | **25647,118** | **13160,000** | **9224,960** | **8939,960** | **67326,547** |
| Бюджет Ленинградской области\* | **753,200** | **747,000** | **736,100** | **736,100** | **736,100** | **3708,500** |
| ВСЕГО | **11107,709** | **26394,118** | **13896,100** | **9961,060** | **9676,060** | **71035,047** |

\*- при наличии средств в бюджете Ленинградской области |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Никольского городского поселения, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории Никольского городского поселения и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на **9** процентов, площадь проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на **15** процентов. |

**I. Оценка и анализ современного состояния улично-дорожной сети на территории** **муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:**

Перед органами местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

* автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
* в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
* помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт и ремонт также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

* скорость движения;
* пропускная способность;
* безопасность движения;
* долговечность;
* стоимость содержания;
* экологическая безопасность.

Протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 36510,33 м, в том числе, с щебеночным покрытием 4 681,083 м, с грунтовым покрытием 8 982 м, с покрытием из дорожных бетонных плит 480 м и с асфальтобетонным покрытием 22367,25 м.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с недоремонтом прошлых лет вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги.

Учитывая дотационный характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом дляНикольского городского поселения заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети Никольское городское поселение.

**II. Цели программы, основные задачи мероприятия программы:**

Основные цели муниципальной целевой программы:

* повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО Никольское городское поселение;
* обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО Никольское городское поселение;
* создание условий для устойчивого развития МО Никольское городское поселение;
* улучшение условий жизни населения на территории МО Никольское городское поселение

Муниципальная целевая программа предусматривает решение следующих задач:

* Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
* сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Срок реализации программы – 2018-2022 годы.

**III. Перечень мероприятий Программы:**

Основными мероприятиями Программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов (Приложение 2), в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет.

**IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы:**

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства бюджета Никольского городского поселения, уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, и проверенной аккредитованной организацией.

Общий объем финансирования программы запланирован в сумме **71 035,047** тыс.рублей, в том числе **3 708,500** тыс. рублей средства областного бюджета.

Администрация Никольского городского поселения предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

**V. Оценка эффективности Программы:**

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Никольского городского поселения, возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории Никольского городского поселения и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на 3 процента, площадь проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на 4,7 процента.

**VI. Механизм управления и контроля за реализацией Программы:**

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Никольского городского поселения. Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов областного бюджета и служат основанием для представления субсидий бюджету Никольского городского поселения на финансирование дорожных работ.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Администрация Никольского городского поселения представляет отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы по установленной форме и в установленные сроки (с установленной периодичностью) в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (Правительство Ленинградской области).

**Приложение 1**

**к программе**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Перечень дорог**  |
|  | **Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер автодороги | Наименование объекта | Адрес  | Протяженность,покрытие |
|   |   |   |   |   | местонахождения | м |
| 1.  | 001 | Дорога  | Ленинградская область, | **1800** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Октябрьская |   |   |
| 2. | 002 | Дорога  | Ленинградская область, | **820** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Школьная |   |   |
| 3. | 003 | Дорога  | Ленинградская область, | **748** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Театральная |   |   |
| 4. | 004 | Дорога  | Ленинградская область, | **440** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Спортивная |   |   |
| 5. | 005 | Дорога  | Ленинградская область, | **614** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Лесная |   |   |
| 6. | 006 | Дорога  | Ленинградская область, | **676** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Комсомольская |   |   |
| 7. | 007 | Дорога  | Ленинградская область, | **360** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Пионерская |   |   |
| 8. | 008 | Дорога  | Ленинградская область, | **686** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Заводская |   |   |
| 9. | 009 | Дорога  | Ленинградская область, | **830** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Первомайская |   |   |
| 10. | 010 | Дорога  | Ленинградская область, | **530** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Западная |   |   |
| 11. | 011 | Дорога  | Ленинградская область, | **620** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Дачная |   |   |
| 12. | 012 | Дорога  | Ленинградская область, | **580** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Зеленая |   |   |
| 13. | 013 | Дорога  | Ленинградская область, | **780** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | 1/2 асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Садовая | 1/2 гравий |
| 14. | 014 | Дорога  | Ленинградская область, | **780** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Парковая |   |   |
| 15. | 015 | Дорога  | Ленинградская область, | **600** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | 1/2 гравий |
|   |   |   |   |   | ул.Вишневая |   |   |
| 16. | 016 | Дорога  | Ленинградская область, | **3010** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | грунт |
|   |   |   |   |   | ул.Песчаная |   |   |
| 17. | 017 | Дорога  | Ленинградская область, | **3500** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | грунт |
|   |   |   |   |   | ул.Заречная |   |   |
| 18. | 018 | Дорога  | Ленинградская область, | **1242** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | 1/3 асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Пролетарская | 2/3 гравий |
| 19. | 019 | Дорога  | Ленинградская область, | **2900** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | асфальт |
|   |   |   |   |   | Советский проспект |   |   |
| 20. | 020 | Дорога  | Ленинградская область, | **400** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | грунт |
|   |   |   |   |   | Хвойный переулок |   |   |
| 21. | 021 | Дорога  | Ленинградская область, | **483** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | гравий |
|   |   |   |   |   | ул.Полевая |   |   |
| 22. | 022 | Дорога  | Ленинградская область, | **356** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | грунт |
|   |   |   |   |   | ул.Мирная |   |   |
| 23. | 023 | Дорога  | Ленинградская область, | **382** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | грунт |
|   |   |   |   |   | ул.Речная |   |   |
| 24. | 024 | Дорога  | Ленинградская область, | **280** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | грунт |
|   |   |   |   |   | Ручейный переулок |   |   |
| 25. | 025 | Дорога  | Ленинградская область, | **1054** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | грунт |
|   |   |   |   |   | ул.Совхозная |   |   |
| 26. | 026 | Дорога  | Ленинградская область, | **600** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | гравий |
|   |   |   |  |   | дорога к кладбищу |   |   |
|   |   |   |   |   | мкр."Перевоз" |   |   |
| 27 | 027 | Дорога  | Ленинградская область, | **440** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | подъезд к гаражному кооп."Пионер" от ул.Спортивной | гравий |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | 028 | Дорога  | Ленинградская область, | **320** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | п.Гладкое | гравий |
|   |   |   |   |   | ул.Дачная |   |   |
| 29 | 029 | Дорога  | Ленинградская область, | **300** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | п.Гладкое | гравий |
|   |   |   |   |   | ул.Инженерная |   |   |
| 30 | 030 | Дорога  | Ленинградская область, | **540** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | п.Гладкое | гравий |
|   |   |   |   |   | ул.Ручейная |   |   |
| 31 | 031 | Дорога  | Ленинградская область, | **528** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | п.Гладкое | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Центральная |   |   |
| 32 | 032 | Дорога  | Ленинградская область, | **380** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | п.Гладкое | асфальт |
|   |   |   |   |   | ул.Школьная |   |   |
| 33 | 033 | Дорога  | Ленинградская область, | **85** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | бетон |
|   |   |   |  |   | мкр."Сибцентр" |   |   |
|   |   |   |   |   | ул.Луговая |   |   |
| 34 | 034 | Дорога  | Ленинградская область, | **190** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | бетон |
|   |   |   |  |   | мкр."Сибцентр" |   |   |
|   |   |   |   |   | ул.Березовая |   |   |
| 35 | 035 | Дорога  | Ленинградская область, | **205** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | бетон |
|   |   |   |  |   | мкр."Сибцентр" |   |   |
|   |   |   |   |   | ул.Южная |   |   |
| 36 | 036 | Дорога  | Ленинградская область, | **210** |
|   |   |   |  |   | Тосненский район, |   |   |
|   |   |   |  |   | г.Никольское, | гравий |
|   |   |   |  |   | мкр."Сибцентр" |   |   |
|   |   |   |   |   | ул.Согласия |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Итого:** |   |   |   | **28479** |

**Приложение №2**

**к программе**

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий подпрограммы**

**«Поддержание и развитие существующей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования тыс.руб** |
| **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| **1** | Ремонт улично-дорожной сети, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц и внутридворовой территории | 2907,709 | 13460,756 | 2936,100 | 1936,100 | 1936,100 |
| **2** | Проектно-контрольные мероприятия по дорогам (составление смет, проверка смет, тех.надзор, оценка технического состояния автодорог) | 200,000 | 1143,889 | 700,000 | 650,000 | 550,000 |
| **3** | **Механизированная уборка внутрипоселенческих дорог и улиц (в том числе, уборка снега с городских дорог и дворовых проездов, вывоз снега, очистка и грейдерование спецтехникой муниципальных дорог** | 7865,000 | 8197,599 | 8800,000 | 7054,000 | 7054,960 |
| **4** | **ИТОГО по подпрограмме** | **10972,709** | **22802,244** | **12436,100** | **9641,060** | **9541,060** |

**сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» .**

**Приложение №3**

 **к программе**

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования тыс.руб** |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| **1.** | **Реализация мероприятий по организации дорожного движения\*** | 0,000 | 0,000 | 1300,000 | 320,000 | 135,000 |
| **2.** | **Приобретение и установка знаков дорожной разметки (устройство ограждений, ограничителей скорости, светофоры….)** | 100,000 | 2771,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **3.** | **Паспортизация дорог** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **4.** | **Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения** | 0,000 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **5.** | **Проектно-контрольные мероприятия по обеспечению безопасности дор.(тех.надзор, проектно-сметная документация….)** | 35,000 | 120,000 | 160,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | 135,000 | 3591,874 | 1460,000 | 320,000 | 135,000 |

\*- при наличии финансовых средств в бюджете Никольского городского поселения

**Приложение 4**

 **к программе.**

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий подпрограммы** **«Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2020г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование объекта** | **Лимит средств (руб.)** | **В том числе из областного бюджета****(руб.)** |
| 1. | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по адресу: п.Гладкое, ул.Центральная (от дома №13 до перекрестка с ул.Ручейная) | 829,994 | 736,100 |
| 2. | Ямочный ремонт автодорог на территории Никольского городского поселения | 1000,000 | 0 |
| 3. | Ямочный ремонт дворовых территорий Никольского городского поселения | 1000,000 | 0 |
|  | Всего: | 2829,994 | 736,100 |